Proyecto Arca

***Apuntes***

El proyecto tenía un **OBJETIVO**, crear una nueva humanidad y para eso le dieron un plazo de tiempo, **4 MESES.**

Noé como técnico no decidiría nada, Absalón era el coordinador el proyecto y a el le correspondían las decisiones.

Además ya aparecieron diferentes roles, como carpinteros, reclutadores y financieros. Asi como también personal de seguridad para sus nuevas instalaciones.

***Cuestionario***

1. ¿Considera que anticipó todas las tareas a realizar?

No, Absalón fue armando la estructura del proyecto en el camino, mientras iba necesitando las cosas, las iba organizando y contratando.

1. Recurriendo a un cálculo aproximado ¿Podrías determinar cuanto tiempo necesitaba realmente Absalon? Describí brevemente la forma en que llegaste a determinar la duración.

25 aproximadamente que es lo que le llevo a Noé, pero no se puede saber debido a que el texto no da suficiente información

1. ¿En qué medida crees que el costo fue determinante en lograr alcanzar satisfactoriamente el resultado esperado?

No era determinante, debido a que el problema principal era la desorganización total que llevo al fracaso del proyecto.

1. ¿Cuántas personas trabajaron en total?

1200 personas

1. ¿Qué puestos de trabajo se crearon?

Presidente, reclutadores, seleccinadores de relutadores, diseñadores, financieros, entre muchísimos otros.

1. ¿Con cuantas personas se terminó el arca?

6

1. ¿Se cumplió con el objetivo? ¿Absalon, lo pudo cumplir?

Absalón no logro cumplir con el objetivo, pero Noé pudo terminar el proyecto con un alcance mucho más limitado que el del proyecto original, en el cual el arca seria para salvar 2 de cada especie, en su lugar Noé creo un arca para salvar a su pequeño equipo y algunos animales para comer en el camino.